## Slide 1: Anhang
Creative Nonsense by
Daniel Janzen, Robert Jonetzko, Niels Quanz
Matrikelnummern: 844890 829719 545607

## Slide 2: Systemarchitektur

## Slide 3: Zeitplan vorher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 26 | Finale Planung | Finale Planung | Finale Planung
KW 27 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 28 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 29 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 30 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 31 | Player/Kamera Movement | Prozedurale Level Generierung | Urlaub

## Slide 4: Zeitplan nachher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 26 | Finale Planung | Finale Planung | Finale Planung
KW 27 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 28 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 29 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 30 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 31 | Player/Kamera Movement |  | 

## Slide 5: Zeitplan vorher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 32 | KI | Prozedurale Level Generierung | KI
KW 33 | Urlaub | Urlaub | KI
KW 34 | Tag Nacht Zyklus | Spieler/Gegner Attribute (HP/ATK) | Hindernisse (Fallen, Abgründe, etc.)
KW 35 | Collision | Item Design | Hindernisse (Fallen, Abgründe, etc.)
KW 36 | Collision | Item Design | Item Drops
KW 37 | Menü | Testing/Debugging | Item Drops
KW 38 | Testing/Debugging | Wind/ Environment | Animation

## Slide 6: Zeitplan nacher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 32 | KI |  | 
KW 33 |  |  | 
KW 34 |  |  | 
KW 35 |  |  | 
KW 36 |  |  | 
KW 37 |  |  | 
KW 38 | Testing/Debugging | Level Generierung Attribute ¦UI Spieler, Gegner Interaktion | Menu ¦ Item Drop ¦ Item Design ¦ neue Level Generierung ¦ Spieler Tod/Reset

## Slide 7: Aufwand in Stunden Niels
Projekt Setup 2h
Movement 5h
KI 20h
3D Modellierung 5h

## Slide 8: Aufwand in Stunden Robert
Level Generierung 5h
Attribute Spieler/Gegner 12h
UI 2h
Spieler- / Gegnerinteraktionen 15h

## Slide 9: Aufwand in Stunden Daniel
Menü 5h
Item Drop und Design 8h
Neue Level Generierung 10h
Spieler Tod und Reset 10h