## Slide 1: Anhang
Creative Nonsense by
Daniel Janzen, Robert Jonetzko, Niels Quanz
Matrikelnummern: 844890 829719 545607

## Slide 2: Systemarchitektur
Level besteht aus einer achteckigen Oberfläche, welches am Anfang mit Wänden, Bäumen, Steinen und Pilzfallen bestückt wird
  Anzahl und Positionierung übernimmt die Klasse Spawn
Spieler und Gegner können sich bewegen, Gegner bewegt sich auf den Spieler zu
  Spielerbewegung übernimmt Klasse Movement, Gegnerbewegung übernimmt Klasse KI
Pilzfallen lösen eine Explosion aus, wenn Spieler über diese läuft und schleudert den Spieler weg
  Explosion und Knockback übernimmt Klasse Explosion
Spieler und Gegner haben drei Werte: Rüstung (Armor), Lebenspunkte (Hitpoints) und Angriffsstärke (Attack)
  Management der Spielerwerte übernimmt die Klasse PlayerStats, für die Gegnerwerte ist Klasse EnemyStats zuständig
UI zeigt die Werte des Spielers in Echtzeit an
  UI Aktualisierungen übernimmt Klasse PlayerStats
Spieler und Gegner können sich gegenseitig Schaden, Spieler muss angreifen und Gegner muss Spieler berühren, bei Gegnerberührung wird der Spieler vom Gegner weggeschleudert
  Angriff des Spielers übernimmt PlayerAttack und Berührung des Gegner übernimmt Klasse PlayerStats
Gegner lässt nach Tod verschiedene Items fallen: Rüstung, Waffe und Schlüssel,
  Itemdrops übernimmt Klasse EnemyStats
Nach Aufnahme des Schlüssels erscheint ein Tor zum nächsten Level
  Spawning des Tors übernimmt Klasse EnemyStats und nächstes Level sowie Übernahme der Werte übernimmt Klasse Gate
Nach Spielertod, wird eine Todesszene eingeblendet und die Werte auf die Standardwerte zurückgesetzt
  Wird in der Menüführung als auch im Respawn Skript übernommen
Menüführung mit Hauptmenü, Escape Menü und Todesmenü erleichtert die Navigation durch das Spiel
  Werden durch die Skripte MainMenu, EscapeMenu und zwei neuen Szenen Death und Menü übernommmen

## Slide 3: Zeitplan vorher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 26 | Finale Planung | Finale Planung | Finale Planung
KW 27 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 28 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 29 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 30 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 31 | Player/Kamera Movement | Prozedurale Level Generierung | Urlaub

## Slide 4: Zeitplan nachher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 26 | Finale Planung | Finale Planung | Finale Planung
KW 27 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 28 | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung | Prüfungsvorbereitung
KW 29 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 30 | Prüfungsphase | Prüfungsphase | Prüfungsphase
KW 31 | Player/Kamera Movement |  | Urlaub

## Slide 5: Zeitplan vorher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 32 | KI | Prozedurale Level Generierung | KI
KW 33 | Urlaub | Urlaub | KI
KW 34 | Tag Nacht Zyklus | Spieler/Gegner Attribute (HP/ATK) | Hindernisse (Fallen, Abgründe, etc.)
KW 35 | Collision | Item Design | Hindernisse (Fallen, Abgründe, etc.)
KW 36 | Collision | Item Design | Item Drops
KW 37 | Menü | Testing/Debugging | Item Drops
KW 38 | Testing/Debugging | Wind/ Environment | Animation

## Slide 6: Zeitplan nacher
Woche | Niels | Robert | Daniel
KW 32 | KI |  | 
KW 33 |  |  | 
KW 34 |  |  | 
KW 35 |  |  | 
KW 36 |  |  | 
KW 37 |  |  | 
KW 38 | Testing/Debugging | Level Generierung Attribute ¦UI Spieler, Gegner Interaktion | Menu ¦ Item Drop ¦ Item Design ¦ Neue Level Generierung ¦ Tod/Reset

## Slide 7: Aufwand in Stunden Niels
Projekt Setup 2h
Movement 5h
KI 20h
3D Modellierung 5h

## Slide 8: Aufwand in Stunden Robert
Level Generierung 5h
Attribute Spieler/Gegner 12h
UI 2h
Spieler- / Gegnerinteraktionen 15h

## Slide 9: Aufwand in Stunden Daniel
Menü 7h
Item Drop /Item Design 8h
Neue Level Generierung 8h
Tod/Reset 10h